# Formato Oficial de Bitácora – Estancia Profesional ESIT

## BITÁCORA DEL PROYECTO

Fase: 0, 1, 2, 3 y 4

Nombre del proyecto: Plataforma de Registro y Asistencia Cloud

Equipo: Grupo 10

Tutor: CARLOS GUILLERMO RODRIGUEZ ALVAREZ

Ciclo: 06 Estancia Profesional

## Información general

Semana No. 1 a 10

Fecha (15 de Diciembre 2025 - 28 de Febrero 2026):

Integrantes presentes:

1. Jonathan Ernesto Beltran Guerra

2. Alisson Lisbeth Serpas Martinez

3.Jorge Eduardo Francisco Lopez Cabrera

4.Daniel Alberto Perez

5.Alexander Enrique Escobar Ortíz

Roles activos en la semana: Todos.

## 2. Actividades realizadas durante las fases

8 de diciembre de 2025 al 14 de Diciembre de 2025

| Actividad realizada | Descripción técnica | Responsable | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Creación Directorio Compartido | Alexander Escobar | #1 Repositorio en Google Drive |
|  | Creación Repositorio de Código | Alexander Escobar | #2 Repositorio en GitHub |
|  | Formularios Google Form | Jonathan Beltran | #3 Google Form |
|  | Script de Automatización Y plataforma Jira | Jonathan Beltran | #6 AppsScript y #10 Jira |
|  | Matriz de Pruebas Iniciales | Alisson Serpas | #4 Google Sheet |
|  | Dashboard y tablas graficas | Eduardo Lopez | #7 Looker studio |
|  | Documentación y Refactorización inicial, Código de automatización y notificaciones | Daniel Perez | #9AppsScript |

29 diciembre de 2025  al 09 enero de 2026

| Acuerdos de canal | Establecí los canales oficiales de comunicación del equipo, definiendo el uso de WhatsApp para coordinación, Jira para seguimiento formal de tareas y GitHub para control de versiones y documentación, garantizando una comunicación clara y ordenada. | Jonathan Ernesto Beltran Guerra -Lider Jr. | Acuerdos de canal - Evidencias FASE 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaboración del Plan de Recursos Tecnológicos | Definición de la arquitectura Serverless basada en el ecosistema Google Workspace. Se documentó la selección de Google Forms (Frontend), Apps Script (Automatización) y Google Sheets (Base de datos) para garantizar una solución "Lite" de costo cero y alta disponibilidad. | Jorge Eduardo Francisco Lopez Cabrera -Analista Jr & Alisson Lisbeth Serpas Martinez -QA / Documentador Jr. | Plan de Recursos Tecnologicos .docx |
| Estandarización del Repositorio y README | Se actualizó el archivo README.md incluyendo la guía de despliegue y la política de ramas solicitada. Se utilizó el flujo de trabajo colaborativo creando una rama dedicada (docs/actualizar-readme) y un Pull Request para proteger la integridad de la rama main. | Alisson Lisbeth Serpas Martinez -QA / Documentador Jr. | Evidencias README |
| Documento de Análisis Técnico: Actores y procesos. | Se desarrollo el diagrama técnico haciendo una clara diferenciación de los detalles siguientes: Se definen tres perfiles: el Coordinador DGAD para gestionar eventos, el Docente/Ponente responsable del panel de marcaje y el Participante que utiliza el formulario de registro. - Se utiliza Google Apps Script para operar un Motor de Validación anti-duplicados, gestionar el registro de asistencia y ejecutar el generador de reportes académicos. - La información se centralizara en Google Sheets, se organizara una hoja de asistencias normalizada junto con hojas auxiliares para catálogos de grupos y actividades. - El sistema emplea un evento para disparar confirmaciones automáticas por correo. - Los datos alimentan reportes en Looker Studio o Sheets, permitiendo visualizar porcentajes de asistencia por participante, sesión o evento de forma automatizada. | Daniel Alberto Perez Ingeniero Cloud Jr. | Archivo Attendance Lite.drawio |
| Diagrama Conceptual | Elaboración del diagrama conceptual. representar visualmente la idea general del sistema usando DRAW.IO , sin entrar en detalles técnicos como configuraciones, servicios específicos o código. Debe mostrar: Actores principales (usuario, cliente, administrador, etc.) Componentes principales del sistema Flujo general de interacción Relación entre procesos o módulos | Alexander Escobar Desarrollador/a Fullstack Jr. | Diagrama Conceptual |

12 de Enero 2026 al 31 de Enero de 2026

| Gestión del proyecto y coordinación del equipo | Se realizó el análisis integral del proyecto “Cloud Attendance Lite”, revisando requerimientos, entregables por fase y roles definidos. Con base en este análisis, se estructuró el trabajo del equipo mediante la creación de épicas, tareas e historias en Jira, asignando actividades específicas a cada integrante según su rol (Analista Jr., Fullstack Jr., Ingeniero Cloud Jr. y QA). Asimismo, se dio seguimiento continuo al avance de las tareas, verificación de cumplimiento de deadlines y validación de entregables parciales para asegurar la coherencia técnica del proyecto. | Jonathan Ernesto Beltran Guerra -Lider Jr. | https://cloudattendance.atlassian.net/jira/software/projects/GS1/boards/2?atlOrigin=eyJpIjoiZGM2MTI0NzAxYTkyNGVmZDllOTA1ZDAzZGY1MjNlMzIiLCJwIjoiaiJ9 - Can’t find link |
| --- | --- | --- | --- |
| Creación de Google Forms | Se diseñó el formulario en Google Forms para el registro de participantes y el marcaje de asistencia por sesión. Se definieron campos obligatorios como correo electrónico, nombre del participante e identificador del evento. | Jorge Eduardo Francisco Lopez Cabrera -Analista Jr | Documentacion Funcional del Frontend Cloud Attendance Lite .docx Google Form |
| Registro de asistencia y validaciones y Dashboard Looker | Corrección del bug de registro de horas en Apps Script (cambio de índice de columna), reconexión de fuente de datos en Looker Studio y limpieza visual de gráficos. Elaboración del informe de evidencias y Se desarrolló un dashboard en Looker Studio que muestra listados de participantes, asistencia por evento y porcentaje de asistencia. Se conectó directamente a Google Sheets como fuente de datos. | Alisson Lisbeth Serpas Martinez -QA / Documentador Jr. | Fase2_Evidencia_QA_Alisson.docx Looker Studio |
| Persistencia en Sheets | Se estructuró Google Sheets como base de datos cloud, creando hojas separadas para eventos, participantes y asistencia. Se definieron encabezados estandarizados y relaciones lógicas entre entidades mediante identificadores únicos. | Daniel Alberto Perez Ingeniero Cloud Jr | FASE 2 |
| Lógica Apps Script | Se desarrollaron scripts en Google Apps Script para procesar automáticamente los datos enviados desde los formularios. La lógica incluye validación de registros, control básico de duplicados y escritura de datos en las hojas correspondientes de Google Sheets. | Alexander Escobar Desarrollador/a Fullstack Jr. | AppsScript |

02 de Febrero 2026 al 15 de Febrero 2026

| Actualización de JavaScript | Se realizó una actualización de JavaScript para el sistema en cuestión, se creó pagina de login, cambio de contraseña y validación por código de seguridad enviado a correo electrónico | Jonathan Ernesto Beltran Guerra -Lider Jr. / Daniel Alberto Perez Ingeniero Cloud Jr | https://script.google.com/macros/s/AKfycbwnN1Hl4sK8_UbwJ5pske3cfTp9Lf8TC2HGx1bWdtcwJq-2pbphgIlI6kOTKD6kpCd4/exec |
| --- | --- | --- | --- |
| Revision de los 3 html creados con los script | Se realiza pruebas en paginas login, olvide contraseña y validación de seguridad, logrando verificar la funcionalidad del script | Jorge Eduardo Francisco Lopez Cabrera -Analista Jr | evidencia de pruebas login.docx |
| Registro de completo de fase 3 de desarrollo | Se documenta de manera estructurada toda la fase de desarrollo en aplicación, se realiza prueba de código QR anclado en aplicativo, este QR te envía al formulario en Google Forms, donde se detallan los campos a llenar como se indico en la Fase 1. | Alisson Lisbeth Serpas Martinez -QA / Documentador Jr. | Grupo SN 10 - Fase 3 |
| Validación de matriz de pruebas para detectar errores en la aplicación | Se realiza una validación completa de todo el código en busca de errores o bugs de código, se documenta todo el proceso de validación UX y se sube código a Github con sus respectivos mensajes descriptivos | Alexander Escobar Desarrollador/a Fullstack Jr. | Matriz_de_Pruebas_Panel de Administración DGAD.docx |
| Plan de recursos Tecnológicos | Se desarrollaron scripts en JavaScript para incluir una pantalla de login para los administradores y así procesar automáticamente los datos enviados desde los formularios. La lógica incluye validación de registros, control básico de duplicados y escritura de datos en las hojas correspondientes de Google Sheets. se contempla la utilización de Google Fireball para reforzar la seguridad del script y la aplicación online | Daniel Alberto Perez Ingeniero Cloud Jr | F3 - Plan de recursos tecnologicos |
| 16 de Febrero - 28 de Febrero |  |  |  |
| Coordinación de entregables Fase 4, elaboración de secciones del Informe Técnico Final, limpieza del repositorio GitHub y video demo de autenticación Firebase 2FA OTP | Distribuyó las secciones del Informe Técnico Final entre los integrantes y creó épicas en Jira para Fase 4. Redactó Portada, Resumen Ejecutivo y Conclusiones con mejoras futuras. Ante el incumplimiento del responsable original del repositorio (ver sección 7), asumió la limpieza completa del código en GitHub: eliminó credenciales expuestas, migró valores a Script Properties, creó .gitignore, AUDITORIA.md, README actualizado, estructura de carpetas. Grabó video demo del flujo de autenticación con Firebase Auth. | Jonathan Ernesto Beltran Guerra -Lider Jr. |  |
| Demostración de funcionamiento de reportería en panel admin y dashboard en looker studio | Se realiza guión y grabación de video realizando una demostración del funcionamiento de la reportería y dashboard en looker studio | Jorge Eduardo Francisco Lopez Cabrera -Analista Jr |  |
| Elaboración de documentación técnica final Contexto, Arquitectura de la Solución, diagramas en draw.io, video de pruebas y validaciones e integración QA del Informe Técnico | Redactó Contexto en el informe técnico DGAD, Arquitectura de la Solución, diagramas de componentes y flujo de datos. Diseñó diagramas técnicos en draw.io. Grabó video de pruebas y validaciones. Realizó la revisión QA e integración final de todas las secciones del Informe Técnico. | Alisson Lisbeth Serpas Martinez -QA / Documentador Jr. |  |
| Elaboracion de DOcumento estrategico, Actualizacion de Repositorio GitHub, Modificacion de Codigo de PanelAdmin.html menores | Se redactó el documento Estratégico, colaboró en la redacción de pruebas, también contribuye en ajustes del código menores de PanelAdmin.html. Revision en el codigo colaborando para garantizar la integración con Firebase Auth SDK | Alexander Escobar Desarrollador/a Fullstack Jr. |  |
| Elaboración de sección de pruebas del Informe Técnico Final y video demo de creación de evento con generación QR | Redactó la sección de resultados de pruebas y principales correcciones del Informe Técnico Final , Grabó video demo mostrando la creación de un evento desde PanelAdmin.html con generación automática de código QR mediante API de QR Server y compartición de invitaciones. | Daniel Alberto Perez Ingeniero Cloud Jr |  |

## 3. Herramientas utilizadas durante las fases

8 de diciembre de 2025 al 15 de febrero de 2026

| Herramienta / Servicio | Propósito | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| WhatsApp | Comunicación rápida, avisos generales y coordinación del equipo. | Uso exclusivo para mensajes breves y urgentes; no se utilizará para documentación formal. |
| Jira | Seguimiento formal de tareas, control de avances y asignación de actividades. | Todas las tareas deben registrarse y actualizarse oportunamente. |
| GitHub | Control de versiones, almacenamiento de código y documentación del proyecto. | Uso obligatorio para mantener versiones actualizadas y trazabilidad de cambios. |
| Google Forms | Interfaz de recolección de datos Frontend. | Configurado para capturar asistencias de Fase 2. |
| Google Sheets | Base de datos principal. | Fuente de datos conectada a Looker Studio. |
| Google Apps Script | Automatización del Backend. | Ejecución de scripts para la validación, formateo y registro automático de datos en tiempo real. |
| Looker Studio | Visualización de datos (Dashboard). | Plataforma para el reporte de control de asistencias. |
| Firebase (Fase 3) | Autenticación de Usuarios: Gestiona el registro y login (correo, Google, Facebook, etc.) fácilmente. | Creacion de pagina login, usuarios y contraseñas para la administración de panel |
| OBS Studio (Fase 4) | Grabación de video y pantalla | Plataforma utilizada para la grabación de los videos de demostración asignados a cada integrante del equipo |

## 4. Problemas detectados durante las fases

8 de diciembre de 2025 al 14 de Diciembre de 2025

| Problema | Impacto | Causa probable | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Dificultades en la gestión de accesos y usabilidad de plataformas | Retrasos en la organización del equipo, dificultades en los tableros de trabajo. | Interfaces complejas en bitrix24/teamplaces y fallos técnicos al enviar invitación. | Plataformas de paga |
| Intermitencia en la comunicación con integrantes del equipo. | Incertidumbre inicial en la asignación completa de roles y distribución de carga de trabajo. | Dificultades de conexión o disponibilidad personal durante la fase 0. | Mensajes sin responder en el canal oficial de comunicación durante los primeros días. |
| 29 diciembre de 2025 al 09 enero de 2026 |  |  |  |
| Falta de reunión inicial para asignación de tareas | Falta de claridad en responsabilidades, retrasos iniciales y confusión en la ejecución de actividades. | falta de tiempo para participar de algunos integrantes y mas por las fiestas de fin de año | Acuerdos de canal - Evidencias FASE 1 |
| Baja participación de algunos integrantes del equipo | Avance lento en los entregables y sobrecarga de trabajo en ciertos miembros del equipo. | Falta de seguimiento, ausencia de reuniones y poca claridad en expectativas. | Acuerdos de canal - Evidencias FASE 1 |

12 de Enero 2026 al 31 de Enero de 2026

| Pérdida de datos en campo "Hora" | Los registros de asistencia aparecían con hora null o sobrescribían la fecha, haciendo que el reporte final estuviera incompleto e inexacto. | El Script de Google Apps apuntaba incorrectamente a la Columna 6 en lugar de la Columna 9 "Hora Registro". | Fase2_Evidencia_QA_Alisson.docx |
| --- | --- | --- | --- |
| Falta de claridad inicial en responsabilidades del equipo | Riesgo de duplicación de tareas, retrasos en la ejecución y confusión sobre quién debía implementar cada componente (frontend, backend, base de datos y reportes). | Falta de claridad inicial en responsabilidades del equipo | https://cloudattendance.atlassian.net/jira/software/projects/GS1/boards/2?atlOrigin=eyJpIjoiZGM2MTI0NzAxYTkyNGVmZDllOTA1ZDAzZGY1MjNlMzIiLCJwIjoiaiJ9 - Can’t find link |
| Riesgo de inconsistencias en el registro de participantes y asistencia | Posibles registros duplicados, correos inválidos y datos incompletos que afectan los reportes finales. | Ingreso manual de datos sin validaciones suficientes en el formulario de registro. |  |
| Falta de persistencia centralizada de datos en versiones iniciales | Dificultad para verificar que los datos realmente se almacenaban de forma persistente y ordenada en la nube. | Durante pruebas iniciales, los datos no estaban claramente organizados ni normalizados en la hoja de cálculo. | FASE 2 |
| Desorden en el almacenamiento de datos | Los datos se almacenaban en columnas incorrectas, afectando la integridad de la base de datos y la confiabilidad de los reportes posteriores. | El orden de las columnas en Google Sheets no coincidía con el orden de los valores recibidos desde el formulario y el objeto e.values del evento onFormSubmit | AppsScript |

02 de Febrero 2026 al 15 de Febrero 2026

| Login sin validación OTP: el sistema permite acceder al panel sin ingresar el codigo de verificacion | Alto: la autenticación de dos factores no funcionaba realmente, cualquier usuario con credenciales podía acceder sin el segundo factor | El flujo de login ejecutaba el inicio de sesión en Firebase inmediatamente después de validar la contraseña, sin esperar la verificación del código OTP | Pruebas de login en Login.html (https://script.google.com/u/0/home/projects/1aCAWJwYdsNsVzfm-_AqQiCWtb7SnZx_5w9O0Y3dHQaF3JZ7xhTZQgkog/edit) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pantalla blanca despues del login: el panel se mostraba 1-2 segundos y luego aparece pantalla blanca | Alto: el administrador no podía usar el panel, al refrescar volvía al login perdiendo la sesión | Firebase detectaba el inicio de sesión y el listener onAuthStateChanged redirige automáticamente al panel antes de completar el flujo OTP, generando un conflicto de estado | Pruebas de navegación Login.html y PanelAdmin.html (https://script.google.com/u/0/home/projects/1aCAWJwYdsNsVzfm-_AqQiCWtb7SnZx_5w9O0Y3dHQaF3JZ7xhTZQgkog/edit) |
| Botón Logout mostraba el correo electrónico del administrador en la interfaz del panel | Bajo: exposición innecesaria de información personal del administrador en la interfaz visible | El botón de cierre de sesión incluye el email del usuario autenticado como texto visible junto al botón de salir | Captura de PanelAdmin.html antes de la corrección (https://script.google.com/u/0/home/projects/1aCAWJwYdsNsVzfm-_AqQiCWtb7SnZx_5w9O0Y3dHQaF3JZ7xhTZQgkog/edit) |
| 16 de Febrero - 28 de Febrero |  |  |  |
| Credenciales reales expuestas en repositorio GitHub público (SPREADSHEET_ID, correos hardcodeados, tokens Firebase) | Riesgo de seguridad crítico — datos sensibles visibles para cualquier persona | Responsable original no implementó buenas prácticas de seguridad en el código antes de hacer push | Revisión del repositorio semana final Fase 4 |
| Incumplimiento de plazo de 48h por parte del responsable original + actitud no colaborativa | Retraso en la entrega final del equipo y necesidad de reasignación de emergencia | Falta de compromiso individual con el entregable asignado | Comunicación registrada + instrucción del tutor Ing. Carlos G. Rodríguez (25 Feb 2026) |

## 5. Soluciones aplicadas durante las fases

8 de diciembre de 2025 al 14 de Diciembre de 2025

| Solución aplicada | Problema asociado | Responsable | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Adopción definitiva de Jira. | Dificultades en la gestión de accesos y usabilidad. | Lider Jr. | Proyecto creado en Jira con todos los miembros activos |
| Restablecimiento del contacto o integración efectiva de los miembros del quipo. | Intermitencia en la comunicación con integrantes del equipo | Lider Jr. | Usuarios activos/asignados en el tablero de Jira |
| 29 diciembre de 2025 al 09 enero de 2026 |  |  |  |
| Asignación formal de roles y tareas | Falta de tiempo de los integrantes para una reunión inicial para la asignación de tareas. | Jonathan Ernesto Beltrán Guerra – Coordinador | Acuerdos de canal - Evidencias FASE 1 |
| Definición de acuerdos de canal | Desorganización en la comunicación y bajo uso de herramientas formales. | Jonathan Ernesto Beltrán Guerra – Coordinador | Acuerdos de canal - Evidencias FASE 1 |
| Seguimiento periódico de avances | Baja participación de algunos integrantes del equipo. | Jonathan Ernesto Beltrán Guerra – Coordinador | https://cloudattendance.atlassian.net/jira/software/projects/GS1/boards/2?atlOrigin=eyJpIjoiOGFmMjVhYjVmMzcxNDZlZGFhYWI3YjEyNjc4M2U0MmUiLCJwIjoiaiJ9 - Can’t find link |

12 de Enero 2026 al 31 de Enero de 2026

| Corrección de índice en Script Columna 9 y actualización de campos en Looker Studio. | Pérdida de datos en campo "Hora" | Alisson Lisbeth Serpas Martinez -QA / Documentador Jr. | Fase2_Evidencia_QA_Alisson.docx |
| --- | --- | --- | --- |
| El Líder de Proyecto analizó el alcance completo del proyecto y organizó el trabajo mediante Jira, creando épicas y tareas alineadas a cada rol técnico. | Los requerimientos del proyecto estaban definidos por fases, pero no se asignaron responsabilidades técnicas específicas desde el inicio. | Lider Jr. Jonathan Ernesto Beltran Guerra | https://cloudattendance.atlassian.net/jira/software/projects/GS1/boards/2?atlOrigin=eyJpIjoiZGM2MTI0NzAxYTkyNGVmZDllOTA1ZDAzZGY1MjNlMzIiLCJwIjoiaiJ9 - Can’t find link |
| Se implementaron validaciones básicas en Google Forms y Google Apps Script (campos obligatorios y formato de correo). | Se implementaron validaciones básicas en Google Forms y Google Apps Script (campos obligatorios y formato de correo). | Analista de Procesos Académicos Jr. Jorge Eduardo Francisco Lopez Cabrera | Google Form |
| Se estructuraron hojas específicas en Google Sheets (Catálogo de Eventos, Participantes, Asistencia) y se conectaron al backend mediante Apps Script | Durante pruebas iniciales, los datos no estaban claramente organizados ni normalizados en la hoja de cálculo. | Ingeniero/a Cloud Jr Daniel Alberto Perez | FASE 2 |
| Mapear correctamente cada campo del formulario con su columna correspondiente en Google Sheets. | El orden de las columnas en Google Sheets no coincidía con el orden de los valores recibidos desde el formulario y el objeto e.values del evento onFormSubmit | Desarrollador/a Fullstack Jr. Alexander Enrique Escobar Ortíz | AppsScript |

02 de Febrero 2026 al 15 de Febrero 2026

| Se reestructuró el flujo de login para que Firebase cierre la sesion temporal inmediatamente después de validar credenciales, genere el código OTP, y solo ejecute el inicio de sesión definitivo tras verificar el código correctamente | Login sin validación OTP | Jonathan Beltran / Daniel Perez | Login.html actualizado con flujo OTP obligatorio https://script.google.com/macros/s/AKfycbwnN1Hl4sK8_UbwJ5pske3cfTp9Lf8TC2HGx1bWdtcwJq-2pbphgIlI6kOTKD6kpCd4/exec |
| --- | --- | --- | --- |
| Se agrego una variable esperandoOTP que actúa como semáforo: bloquea el listener onAuthStateChanged mientras el usuario está en el paso de verificación OTP, evitando redirecciones automáticas prematuras | Pantalla blanca despues del login | Jonathan Beltran / Daniel Perez | Login.html y PanelAdmin.html actualizados con control de estado https://script.google.com/macros/s/AKfycbwnN1Hl4sK8_UbwJ5pske3cfTp9Lf8TC2HGx1bWdtcwJq-2pbphgIlI6kOTKD6kpCd4/exec |
| Se eliminó la visualización del correo electrónico del administrador del botón de logout, dejando únicamente el texto Logout con estilo de botón rojo visible en la esquina superior | Botón Logout mostraba email | Jonathan Beltran | PanelAdmin.html actualizado con botón Logout limpio https://script.google.com/macros/s/AKfycbwnN1Hl4sK8_UbwJ5pske3cfTp9Lf8TC2HGx1bWdtcwJq-2pbphgIlI6kOTKD6kpCd4/exec |
| 16 de Febrero - 28 de Febrero |  |  |  |
| Migración de todas las credenciales a Script Properties del lado del servidor. Reemplazo de valores reales por placeholders YOUR_* en archivos HTML | Credenciales expuestas en repositorio público | Jonathan Beltran | src/Code.gs, src/Login.html, src/PanelAdmin.html en GitHub |
| Creación de .gitignore con reglas para excluir archivos locales con valores reales | Repositorio sin protección contra subida accidental de credenciales | Jonathan Beltran | Archivo .gitignore en repo https://github.com/Alexander-Escobar/PRACloud |
| Creación de README profesional, AUDITORIA.md, estructura de carpetas src/assets y tag v1.0.0 | Repositorio sin documentación ni estructura académicamente auditable | Jonathan Beltran /Alexander Escobar | Repositorio público https://github.com/Alexander-Escobar/PRACloud |
| Corrección de función logout para garantizar reset del campo Sesion a 0 en Sheets en todos los casos, incluyendo manejo de errores | Campo Sesión no reseteaba correctamente al cerrar sesión | Jonathan Beltran / Daniel Perez | src/Code.gs — función establecerSesion() |
| Elaboración de matriz de pruebas CP-06 a CP-13 con casos específicos para validar seguridad, duplicados, triggers y backup | Ausencia de validación formal del sistema en Fase 4 | Eduardo Lopez | Documento Fase4-Bitacora.pdf — sección pruebas |
| Documentación técnica completa: contexto, arquitectura, diagramas draw.io y revisión QA del informe técnico final | Informe técnico incompleto sin evidencia formal de arquitectura | Alisson Serpas | Informe Técnico Final DGAD |
| Correccion de Renderizado y funciones de Firebase, Re-estructuracion de repositorio GitHub | EL panel se renderiza antes de validar sesion. Bug en AbrirGoogleForm, No se bloquea el contenido mientras se valida auth. | Alexander Escobar | Actualización del Repositorio Oficial |

## 6. Estado del proyecto durante las fases

8 de diciembre de 2025 al 28 de febrero de 2026

| Área | Estado | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| Fase 0 | Fase 0 | Se llevó a cabo una reunión en la que se coordinaron y asignaron los roles a cada integrante del equipo. |
| Cumplimiento/ Riesgos | Fase 0 | Se analizó el problema y se definió una solución usando tablas dinámicas y Looker Studio. Además, se acordó utilizar Google Drive, Apps Script, Looker Studio, Jira y GitHub para el desarrollo y seguimiento del proyecto. |

| Fase 1 | Fase 1 | El proyecto se encuentra en la Fase 1 – Análisis y Diseño. Los entregables han sido definidos y los responsables asignados formalmente. |
| --- | --- | --- |
| Cumplimiento/ Riesgos | Parcial | Se identifican riesgos asociados a retrasos por la baja participación inicial del equipo. No obstante, se han aplicado acciones correctivas para mejorar el seguimiento y asegurar el cumplimiento de los entregables. |

| Fase 2 | Fase 2 | El proyecto se encuentra en la Fase 2 – Diseño e Implementación. Se ha desarrollado el prototipo funcional de la plataforma Cloud Attendance Lite, incluyendo frontend (Google Forms), backend (Apps Script), base de datos en la nube (Google Sheets) y reportes iniciales (Looker Studio). La solución ya cuenta con persistencia real y acceso mediante URL de prueba. |
| --- | --- | --- |
| Cumplimiento/ Riesgos | Parcial | Los entregables principales de la Fase 2 han sido implementados y validados funcionalmente. Se identifican riesgos asociados a limitaciones de escalabilidad de Google Sheets, dependencia de permisos manuales en Apps Script y posibles ajustes adicionales en validaciones. Estos riesgos se consideran controlados para la versión Lite y se documentan como mejoras futuras. |

| Fase 3 | Fase 3 | Fase 3 completada. Se implementaron las tres vistas HTML (Login, PanelAdmin, FormularioQR), autenticación Firebase con 2FA OTP, generación de QR, detección de duplicados, reportes automáticos y dashboard de Looker Studio. Todos los componentes fueron probados y validados con 18 casos de prueba funcional aprobados (100%). |
| --- | --- | --- |
| Cumplimiento/ Riesgos | Parcial | Todos los entregables de Fase 3 fueron completados. Riesgo bajo: la matriz de pruebas cubre los escenarios principales pero podría ampliarse con pruebas de carga en fases futuras. El sistema está estable y listo para la consolidación final en Fase 4. |

6.1 Control de Cambios — Reasignación de Tarea Repositorio GitHub

| Fecha de registro | 27 de Febrero de 2026 |
| --- | --- |
| Registrado por | Jonathan Ernesto Beltran Guerra — Líder Jr. |
| Referencia tutor | Ing. Carlos G. Rodríguez — Comunicación 25 Feb 2026 |

Antecedente

Según la Bitácora de Fase 1, la tarea de Versionamiento fue asignada y documentación final del repositorio GitHub fue asignada formalmente a Alexander Enrique Escobar Ortíz, con el entregable esperado: repositorio organizado con README actualizado y código limpio.

Situación Detectada

Debido a una falta de compromiso y coordinación los Compañeros, no aceptaron su invitación para participar en el repositorio, quedando evidenciado falta de organización

Al revisar el repositorio en la semana final de Fase 4, se identificaron los siguientes problemas críticos:

- Credenciales reales expuestas: SPREADSHEET_ID, correos hardcodeados, tokens Firebase

- Sin .gitignore configurado — cualquier archivo local podría subirse

Se exige en horario laboral a Alexander Escobar, sus tareas y solicitud de resolver los problemas identificados.

Respuesta y Resultado

Debido a las premuras de equipo, esto no fue resuelto en corto tiempo, pero si solventado de lleno, para todos los integrantes.

Instrucción del Tutor

El Ing. Carlos G. Rodríguez fue informado de la situación. En comunicación del 25 de Febrero de 2026, el tutor orientó al equipo a:

- Documentar el incumplimiento en bitácora y Jira con fecha, resultado y motivo

- Reasignar la tarea para asegurar la entrega del equipo

- Dejar constancia de que el impacto recae individualmente sobre Alexander Escobar

Cita textual del tutor: "Si una tarea asignada no se entrega con evidencia, su impacto será individual, no del equipo." — Ing. Carlos G. Rodríguez, 27 Feb 2026

Acción Tomada

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Tarea reasignada a | Jonathan Ernesto Beltran Guerra |
| Fecha de reasignación | 27 Febrero 2026 |
| Épica Jira creada | REPO-CLEANUP: Limpieza y documentación repositorio GS1-31: REPO-CLEANUP: Limpieza, documentación y entrega del repositorio GitHub |
| Motivo | Incumplimiento de plazo + actitud no colaborativa documentada |
| Entregable | Repositorio GitHub limpio, organizado y documentado |
| Fecha de entrega | 1 de Marzo 2026 |
| Estado | ✅ Completado dentro del plazo académico |

Evidencias Disponibles

- Comunicación del tutor Ing. Carlos G. Rodríguez (25 Feb 2026)

- Épica y stories en Jira: REPO-CLEANUP

- Commits en GitHub firmados por Jonathan Ernesto Beltran Guerra

- Repositorio público: https://github.com/J314J/CAL

- README, AUDITORIA.md y estructura completa publicados

- Tag v1.0.0 creado como versión final de entrega

Firma de Registro Jonathan Ernesto Beltran Guerra Líder Jr. / Coordinador — Grupo SN-10 27 Febrero 2026

## 7. Plan de trabajo utilizado durante todas las fases

8 de diciembre de 2025 al 15 de febrero de 2026

| Tarea próxima semana | Responsable | Fase | Entregable esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Visión general, integración y documentación | LÍDER / COORDINADOR | 1 | Identificar los 3 tipos de usuarios y Listar los problemas del método actual |
| Cómo funciona hoy el proceso | ANALISTA DE PROCESOS jr | 1 | Simular y documentar el proceso actual de registro de asistencia y Describir paso a paso el método actual |
| Visualización del flujo | QA Jr. | 1 | Crear el diagrama del proceso actual |
| Diseñado funcional y lógico del sistema | FULL-STACK JR | 1 | Propuesta de interfaz (Formulario) |
| arquitectura, despliegue y servicios | INGENIERO CLOUD | 1 | Propuesta de uso de Looker Studio y Jira para gestionar tareas. |
| Elaboración del Documento de Análisis (requerimientos, problemática y justificación tecnológica) | Jorge Eduardo Francisco López Cabrera | Fase 1 – Análisis y Diseño | Documento de Análisis completo |
| Desarrollo de diagrama conceptual de alto nivel | Alexander Enrique Escobar Ortíz | Fase 1 – Análisis y Diseño | Diagrama conceptual elaborado en Draw.io |
| Definición del diseño técnico (arquitectura / modelo / pipeline) | Daniel Alberto Pérez | Fase 1 – Análisis y Diseño | Diagrama técnico elaborado en Draw.io |
| Organización y validación de archivos fuente de diagramas | Alisson Lisbeth Serpas Martínez | Fase 1 – Análisis y Diseño | Archivos fuente organizados y almacenados en GitHub |
| Coordinación, seguimiento y actualización de bitácora | Jonathan Ernesto Beltrán Guerra | Fase 1 – Análisis y Diseño | asignacion y Control de avances |

| Diseño y ejecución de pruebas funcionales del flujo de registro de participantes (datos válidos e inválidos) | Jorge Eduardo Francisco López Cabrera | Fase 3 – | Casos de prueba documentados en la Matriz de Pruebas, capturas de resultados y registro de incidencias |
| --- | --- | --- | --- |
| Pruebas de registro de asistencia por sesión (asistencia total, parcial y nula) y validación de duplicados | Alexander Enrique Escobar Ortíz | Fase 3 – | Resultados de pruebas documentados, evidencias de pantalla y problemas identificados |
| Corrección de errores detectados durante las pruebas (validaciones, duplicados, flujo de datos) | Daniel Alberto Pérez | Fase 3 – | Scripts ajustados en Apps Script, problemas corregidos y registro en bitácora técnica |
| Revisión y validación de reportes de asistencia en Looker Studio (por evento y por sesión) | Alisson Lisbeth Serpas Martínez | Fase 3 – | Dashboard funcional, capturas de reportes bajo distintos escenarios y análisis de resultados |
| Coordinación general de pruebas, consolidación de la Matriz de Pruebas, validación final y documentación | Jonathan Ernesto Beltrán Guerra | Fase 3 – | Matriz de Pruebas completa, comparativo antes/después de correcciones y sección de resultados en el documento del proyecto |

| Preparación de la demostración funcional del sistema completo para la presentación final | Jorge Eduardo Francisco López Cabrera | Fase 4 – | Guión de demostración con flujo paso a paso y script de presentación |
| --- | --- | --- | --- |
| Consolidación del código fuente, limpieza de archivos y documentación final del repositorio GitHub | Alexander Enrique Escobar Ortíz | Fase 4 – | Repositorio GitHub organizado con README actualizado y código limpio |
| Documentación de recursos cloud: Firebase Auth, Google Sheets, Apps Script deployments y triggers | Daniel Alberto Pérez | Fase 4 – | Plan de Recursos Tecnológicos actualizado con inventario de servicios cloud |
| Integración y revisión final del documento profesional de Fase 4 con todas las secciones | Alisson Lisbeth Serpas Martínez | Fase 4 – | Documento Fase 4 completo, validado y listo para entrega |
| Coordinacion general Fase 4: congelación de código, informe profesional definitivo y recomendaciones futuras | Jonathan Ernesto Beltrán Guerra | Fase 4 – | Informe final, recomendaciones de mejoras futuras y presentación lista para sustentación |

## 8. Reflexión individual por rol durante las fases

8 de diciembre de 2025 al 28 de febrero de 2026

| Integrante | Rol | Reflexión de la semana |
| --- | --- | --- |
| Jonathan Beltran | Lider jr | Durante la Fase 0 coordiné al equipo en la definición inicial del alcance, asignación de roles y establecimiento del flujo de trabajo. Identifiqué como principal desafío la sincronización del equipo debido a la diversidad de horarios, lo que requirió la adopción de comunicación asincrónica y herramientas de seguimiento para mantener la continuidad del proyecto. |
| Alisson Serpas | QA / Documentador Técnico Jr. | En esta Fase 0 comprendí que el aseguramiento de calidad inicia con la validación de las herramientas de gestión del proyecto, así como con la correcta adaptación al trabajo asincrónico. Además, establecí una base de documentación técnica organizada y realista que permita la trazabilidad y el control de cambios desde las primeras etapas del proyecto. |
| Enrique Escobar | Desarrollador Fullstack Jr. | Durante la Fase 0 configuré el repositorio del proyecto en GitHub, definiendo la estructura inicial para el control de versiones. Asimismo, organicé la carpeta del proyecto en Google Drive para centralizar documentación, evidencias y entregables, facilitando el acceso y la colaboración del equipo. |
| Daniel Perez | Ingeniero Cloud Jr | Edité y ajusté el código JavaScript del proyecto para asegurar su correcta funcionalidad dentro del entorno definido. Adicionalmente, propuse el uso de Jira como herramienta de gestión y seguimiento, con el objetivo de mejorar la planificación de tareas, la trazabilidad y el control del avance del proyecto. |
| Eduardo Lopez | Analista de Procesos Académicos Jr. | Desarrollé las visualizaciones del dashboard a partir de tablas dinámicas previamente estructuradas, asegurando la correcta interpretación de los datos y la coherencia entre las métricas presentadas y las fuentes de información. Validé que los gráficos reflejaran de manera precisa los resultados esperados para el análisis del proyecto. |
| Jonathan Ernesto Beltrán Guerra | Líder de equipo / Coordinador | Durante esta semana asumí la responsabilidad de coordinar y organizar el trabajo del equipo. Identifiqué la falta de una reunión inicial y la baja participación de algunos integrantes, lo que afectó el avance del proyecto. A partir de ello, tomé acciones para definir roles, establecer acuerdos de comunicación y dar seguimiento a las tareas. Esta experiencia me permitió fortalecer mis habilidades de liderazgo, organización y comunicación, así como reconocer la importancia de una planificación temprana y un seguimiento constante para asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Finalmente, aprendí lo importante que es delegar efectivamente y fortalecer la confianza como base del trabajo en equipo. |
| Alisson Lisbeth Serpas Martinez | QA / Documentador Jr. | En esta Fase mi rol consistió en validar y organizar los entregables del equipo. Al estructurar el README y los diagramas, confirmé que el aseguramiento de la calidad (QA) empieza desde la documentación: si las instrucciones no son claras y el repositorio no está ordenado, el código, por bueno que sea, pierde su valor. |
| Daniel alberto perez | Ingeniero Cloud Jr. | En esta fase se analiza la implementación de la plataforma Cloud Attendance Lite que representa una evolución necesaria para la DGAD, transforma el proceso manual propenso a errores y duplicidades en un ecosistema digital trazable, eficiente y centralizado. Al integrar de manera coherente a los Coordinadores, Docentes y Participantes dentro de una arquitectura que utiliza Google Apps Script como motor de validación, se garantiza que la información académica sea depurada y confiable desde su captura. Su persistencia en Google Sheets, nos permite automatizar la comunicación mediante notificaciones inmediatas por correo, ademas permite convertir los datos en inteligencia estratégica a través de dashboards en Looker Studio, permitiendo un analisis mas claro del panorama. |
| Alexander Enrique Escobar | Desarrollador/a Fullstack Jr. | En esta fase se analizo a gran escala el diagrama conceptual, donde nos focalizamos en que la idea quedara clara y facil de asimilar para cualquier persona ajena al proyecto, asi tambien a los diferentes roles que participan dentro de el proyecto, ya que esta es clave para la integracion de el equipo y sus modulos |
| Jorge Eduardo Francisco Lopez Cabrera | Analista Jr. | En esta etapa se analizó el recurso humano necesario para la implementación de la plataforma y a su vez un análisis y diseño previo para darle forma concisa y específica al problema planteado. |
| Jonathan Ernesto Beltrán Guerra | Líder de equipo / Coordinador | Durante esta fase asumí el rol de coordinación general del proyecto, revisando el avance global y asegurando que cada integrante comprendiera sus responsabilidades. Mi principal aprendizaje fue la importancia del seguimiento constante y la comunicación clara para cumplir los plazos. Identifiqué riesgos a tiempo y apoyé en la priorización de tareas, lo que permitió avanzar de forma ordenada en la fase de pruebas y validación. |
| Alisson Lisbeth Serpas Martinez | QA / Documentador Jr. | En esta semana me enfoqué en la documentación de pruebas y resultados, así como en la validación de reportes. Aprendí la importancia de registrar evidencias claras y estructuradas para respaldar el funcionamiento del sistema. Este rol me permitió comprender cómo la calidad y la documentación son clave para validar un proyecto tecnológico |
| Daniel alberto perez | Ingeniero Cloud Jr. | Durante la fase de pruebas apoyé en la verificación de la persistencia de datos en la nube y en la corrección de problemas relacionados con la base de datos en Google Sheets. Aprendí a identificar errores derivados de la configuración cloud y a aplicar ajustes prácticos para asegurar la estabilidad y consistencia de la información almacenada. |
| Alexander Enrique Escobar | Desarrollador/a Fullstack Jr. | Esta semana trabajé en la revisión del flujo completo del sistema, enfocándome en las validaciones del backend y en la corrección de errores detectados durante las pruebas funcionales. El principal aprendizaje fue la importancia de anticipar escenarios de error y validar datos para garantizar una experiencia de usuario estable y confiable. |
| Jorge Eduardo Francisco Lopez Cabrera | Analista Jr. | En esta fase participé en la ejecución de casos de prueba y en el análisis de resultados del registro de participantes y asistencia. Aprendí a identificar fallos funcionales y a documentarlos correctamente, comprendiendo cómo el análisis previo y las pruebas son fundamentales para mejorar la calidad final del sistema. |
| Jonathan Ernesto Beltrán Guerra | Líder de equipo / Coordinador | La carga de trabajo de un líder nunca será facil o ligera, pero se vuelve manejable cuando confías en tu equipo y comunicas con claridad. |
| Alisson Lisbeth Serpas Martinez | QA / Documentador Jr. | En esta fase 3 me enfoqué en la documentación de pruebas y resultados, así como en la validación de reportes. Aprendí la importancia de registrar evidencias claras y estructuradas para respaldar el funcionamiento del sistema. Este rol me permitió comprender cómo la calidad y la documentación son clave para validar un proyecto tecnológico |
| Daniel alberto perez | Ingeniero Cloud Jr. | Durante la fase de pruebas apoyé en la verificación de la persistencia de datos en la nube y en la corrección de problemas relacionados con la base de datos en Google Sheets. Aprendí a identificar errores derivados de la configuración cloud y a aplicar ajustes prácticos para asegurar la estabilidad y consistencia de la información almacenada. |
| Alexander Enrique Escobar | Desarrollador/a Fullstack Jr. | En esta fase trabajé en la revisión del flujo completo del sistema, enfocándose en las validaciones del backend y en la corrección de errores detectados durante las pruebas funcionales. El principal aprendizaje fue la importancia de anticipar escenarios de error y validar datos para garantizar una experiencia de usuario estable y confiable. |
| Jorge Eduardo Francisco Lopez Cabrera | Analista Jr. | En esta fase realice pruebas en los 3 Html creados, para detectar algún fallo o bug que pudiera corregirse posteriormente, en las pruebas realizadas no se detectó ningún tipo de error, se logro ingresar, se logró validar el código de seguridad y se pudo realizar el cambio de contraseña sin ningun inconveniente. |
| Jonathan Ernesto Beltrán Guerra | Líder de equipo / Coordinador | Como líder, aprendí que la claridad en la definición de los entregables desde el inicio es clave para evitar rework. Si tuviera que repetirlo, dedicaría más tiempo en la fase inicial a detallar los flujos completos con el equipo. |
| Alisson Lisbeth Serpas Martinez | QA / Documentador Jr. | Para mí, lo que salió bien fue llevar un registro de pruebas en una matriz de seguimiento, eso nos permitió saber qué fallaba y dónde (cómo con los casos CP06 y CP07 que inicialmente estaban rechazados). Lo que haría diferente es involucrarme en las pruebas de integración desde un paso más temprano. |
| Daniel alberto perez | Ingeniero Cloud Jr. | Mi lección es que, en entornos como Apps Script, es mejor construir y probar la lógica en pequeñas piezas modulares antes de integrarla. Lo que salió bien fue aislar la lógica de acceso a la hoja de cálculo, lo que facilitó corregir bugs de columnas y el ordenamiento de timestamps como en CP06 y CP07. |
| Jorge Eduardo Francisco Lopez Cabrera | Analista Jr. | Como analista trate de ser lo más claro y técnico posible en las asignaciones que se me encomendaron, aprendí que la información no siempre debe ser muy técnica para la comprensión y análisis en general, los datos también deben ser claros y entendibles para los usuarios para una mejor compresión y optimización del recurso tanto tecnológico como humano. |

## 9. Registro de evidencias

8 de diciembre de 2025 al 15 de febrero de 2026

# Evidencias

Fase 0:

Evidencia 1: https://drive.google.com/drive/folders/11zxPNOG261ZA3zf1jV2fxElFWFF8-cqQ?usp=drive_link , Repositorio de Documentos y Ofimática en la nube.

Evidencia 2: https://github.com/Alexander-Escobar/PRACloud, repositorio en GitHub

Evidencia 3: https://forms.gle/rU4zu8Cxo4bdzuodA, Google Form para pruebas

Evidencia 4: Matriz de Pruebas, archivo versión inicial

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PDY7YixLdna-O95OMngIJ2_5grdthshHE5YDMjR9Hs8/edit?usp=sharing

Evidencia #6  Script primera prueba para Automatización en AppsScript -https://docs.google.com/document/d/1s340xcJIKu0URLIz9h48asCSenXD7MoDZIyhnZObtPQ/edit?usp=sharing

Evidencia #7 Prueba piloto en looker Studio https://lookerstudio.google.com/reporting/f4ee4fec-bf9d-4cce-bd76-17fffd314eda

Evidencia #8 canal de comunicación

https://docs.google.com/document/d/1ASlWv7yGFVAgGUOR7b23iV2H_D90quKT7Hp2lXiQqJw/edit?usp=sharing

Evidencia #9 Codigos en AppsCript Editado

https://docs.google.com/document/d/16ZhqF8Ek5eLJ39oZfMWaabw3Htf547zZfiYCacQM8QM/edit?usp=sharing

Evidencia#10 Jira https://cloudattendance.atlassian.net/jira/software/projects/GS1/boards/2?atlOrigin=eyJpIjoiMGJjMWE0MGY5MTc0NGY0ODlmMWY5ZGI2NDA3N2JlYmMiLCJwIjoiaiJ9

Fase 1

Evidencia: Grupo SN 10 - Fase 1 - BITÁCORA.docx

Evidencia: Grupo SN 10 - Fase 1 - Documento de Análisis y Diseño

Evidencia: Grupo SN 10 - Fase 1 - Plan de Recursos Tecnologicos .docx

Evidencia: Grupo SN 10 - Fase 1 - Acuerdos de canal

Evidencia: https://cloudattendance.atlassian.net/jira/software/projects/GS1/boards/2?atlOrigin=eyJpIjoiOGFmMjVhYjVmMzcxNDZlZGFhYWI3YjEyNjc4M2U0MmUiLCJwIjoiaiJ9 - Can’t find link

Evidencia: Diagrama Conceptual.drawio

Evidencia: Attendance Lite - Diagrama Tecnico.drawio

Evidencia: Diagrama Entidad Relacion.drawio

Evidencia: https://github.com/Alexander-Escobar/PRACloud.git Evidencia Readme

Evidencia:Evidencias README

Evidencia: Google form test

Evidencia: My test (Responses)

Evidencia: AppsScript test

Evidencia: Locker Studio Test

Evidencia:https://cloudattendance.atlassian.net/jira/software/projects/GS1/boards/2?atlOrigin=eyJpIjoiMGRjZTYxOTQ3ZWRjNDg4NGFiMzQwYWJkNjI2YmZmN2IiLCJwIjoiaiJ9 - Can’t find link

Fase 2

Evidencia: GOOGLE FORM https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrR25IbHQ6C1P0t5oiLoZ1eqhduzzsBVcozc_-B5k8GPWngg/viewform?usp=sharing&ouid=112254830811106533718

Evidencia: GOOGLE SHEETS https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PDY7YixLdna-O95OMngIJ2_5grdthshHE5YDMjR9Hs8/edit?usp=sharing

Evidencia: LOOKER STUDIO https://lookerstudio.google.com/reporting/9932e795-3622-42b1-b010-116a42ce4b54

Evidencia: APPSSCRIPT https://script.google.com/home/projects/1xEjBYSPU_OAjfcM0DeuEwBxiRqQyJiGRsbz-TCP9in0Y8Nr-_cTCCwiz/edit

Evidencia: LOOKER STUDIO

https://lookerstudio.google.com/reporting/9932e795-3622-42b1-b010-116a42ce4b54

Evidencia: GOOGLE SHEETS

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PDY7YixLdna-O95OMngIJ2_5grdthshHE5YDMjR9Hs8/edit?usp=sharing

Evidencia: GOOGLE SHEETS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrR25IbHQ6C1P0t5oiLoZ1eqhduzzsBVcozc_-B5k8GPWngg/viewform?usp=sharing&ouid=112254830811106533718

Evidencia: Fase2_Evidencia_QA_Alisson.docx

Evidencia: Documentacion Funcional del Frontend Cloud Attendance Lite .docx

Evidencia Repositorio en GitHub https://github.com/Alexander-Escobar/PRACloud

Evidencia: Imagenes Imagenes

Jira https://cloudattendance.atlassian.net/jira/software/projects/GS1/boards/2?atlOrigin=eyJpIjoiZTE1YzBiMDZhNDRhNDZhYmJjYjBmNThmMTRmNjEyNTQiLCJwIjoiaiJ9 - Can’t find link

Evidencia: Plan de recursos Tecnologicos: Grupo SN 10 - Fase 2 - Plan de Recursos Tecnologicos .docx.pdf

Fase 3

Repositorio GitHub: https://github.com/Alexander-Escobar/PRACloud

GoogleSheets: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19Pgn1lHEd_8E1DNyxUq6Yrk-0CGPR2G3rYjH-9wr3ec/edit?gid=599263841#gid=599263841

LookerStudio: https://lookerstudio.google.com/s/h4YIhkxVwOY

AppsScript: https://script.google.com/u/0/home/projects/1aCAWJwYdsNsVzfm-_AqQiCWtb7SnZx_5w9O0Y3dHQaF3JZ7xhTZQgkog/edit

Jira: https://cloudattendance.atlassian.net/jira/software/projects/GS1/boards/2?atlOrigin=eyJpIjoiZTE1YzBiMDZhNDRhNDZhYmJjYjBmNThmMTRmNjEyNTQiLCJwIjoiaiJ9

Login-DGAD: https://script.google.com/macros/s/AKfycbwnN1Hl4sK8_UbwJ5pske3cfTp9Lf8TC2HGx1bWdtcwJq-2pbphgIlI6kOTKD6kpCd4/exec

RegistrodeAsistenciaDigital-DGAD: https://forms.gle/XvUo91dJVtpDKBas5

Evidencia: Capturas Pruebas

Evidencia:Grupo SN 10 - Fase 3 - Matriz_de_Pruebas_Panel de Administración DGAD .docx.pdf

Evidencia: Capturas Pruebas

Evidencia: Grupo SN 10 - Fase 3 - Plan de Recursos Tecnológicos.pdf

Evidencia: Grupo SN 10 - Fase 3 Matriz Prueba - Antes VS Despues.pdf

Evidencia: Grupo SN 10 - Fase 3 - PRUEBAS Y VALIDACIÓN.pdf

Fase 4

# Evidencias

Repositorio GitHub: https://github.com/Alexander-Escobar/PRACloud

GoogleSheets: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19Pgn1lHEd_8E1DNyxUq6Yrk-0CGPR2G3rYjH-9wr3ec/edit?gid=599263841#gid=599263841

LookerStudio: https://lookerstudio.google.com/s/h4YIhkxVwOY

AppsScript: https://script.google.com/u/0/home/projects/1aCAWJwYdsNsVzfm-_AqQiCWtb7SnZx_5w9O0Y3dHQaF3JZ7xhTZQgkog/edit

Jira: https://cloudattendance.atlassian.net/jira/software/projects/GS1/boards/2?atlOrigin=eyJpIjoiZTE1YzBiMDZhNDRhNDZhYmJjYjBmNThmMTRmNjEyNTQiLCJwIjoiaiJ9

Login-DGAD: https://script.google.com/macros/s/AKfycbwnN1Hl4sK8_UbwJ5pske3cfTp9Lf8TC2HGx1bWdtcwJq-2pbphgIlI6kOTKD6kpCd4/exec

RegistrodeAsistenciaDigital-DGAD: https://forms.gle/XvUo91dJVtpDKBas5

Evidencia: Capturas Pruebas

Evidencia: Plan de Recursos Tecnológicos  FASE 4